Bỏ phần UI vì Streamlit đã có sẵn, nhóm 5 người tập trung vào backend AI, dữ liệu và kiểm thử như sau.

Người 1 — Nguyễn Thị Xuân Mai (2A202601691) — Xử lý dữ liệu transcript

Chịu trách nhiệm biến transcript thành dữ liệu chuẩn cho hệ thống.

Công việc:

- Đọc 6 transcript.

- Tách nội dung theo mã đoạn có sẵn.

- Làm sạch nội dung nhưng không làm mất thông tin nguồn.

- Gắn metadata: tên bài, tiêu đề, mã đoạn và nội dung.

- Kiểm tra dữ liệu trùng, thiếu hoặc quá dài.

- Xuất thành JSON để các phần khác sử dụng.

File phụ trách:

src/data_loader.py

scripts/prepare_data.py

data/processed/chunks.json

Đầu ra:

{

"source_id": "T01-S03",

"lesson": "Transcript 01",

"section": "Khái niệm RAG",

"content": "..."

}

Người 2 — Cao Hữu Phúc (2A202601283) — Embedding và Retrieval

Chịu trách nhiệm tìm đúng đoạn tài liệu cho mỗi câu hỏi.

Công việc:

- Nhận dữ liệu đã xử lý từ Người 1.

- Tạo embedding cho từng đoạn.

- Lưu vector bằng FAISS hoặc Chroma.

- Viết thuật toán tìm top 3–5 đoạn liên quan.

- Điều chỉnh số lượng kết quả và ngưỡng liên quan.

- Kiểm tra câu hỏi nào tìm đúng hoặc sai nguồn.

- Cache embedding để tránh gọi API lại nhiều lần.

File phụ trách:

src/embeddings.py

src/retriever.py

scripts/build_index.py

Đầu ra:

sources = retrieve(question, top_k=4)

Mỗi nguồn cần có:

{

"source_id": "T01-S03",

"content": "...",

"score": 0.87

}

Người 3 — Trần Doãn Hưng (2A202601143) — AI Tutor và quyết định ba nhánh

Chịu trách nhiệm phần phản hồi chính của Tutor.

Công việc:

- Nhận câu hỏi và nguồn từ Người 2.

- Thiết kế prompt chỉ cho phép dùng transcript.

- Gọi Gemini API.

- Quyết định một trong ba nhánh:

  - answer: đủ căn cứ để trả lời.

  - clarify: câu hỏi chưa đủ rõ.

  - not_found: tài liệu không đề cập.

- Sinh câu trả lời kèm mã nguồn.

- Xử lý câu hỏi có tiền đề sai.

- Chống prompt injection như “bỏ qua tài liệu”.

- Parse kết quả bằng Pydantic.

File phụ trách:

src/tutor.py

src/prompts/tutor_prompt.py

src/schemas.py

Đầu ra:

TutorResponse(

decision="answer",

answer="RAG gồm bước truy xuất...",

citations=["T01-S03"],

clarification=None

)

Người 4 — Ngô Khánh Trượng (2A202601477) — Citation Guard và Mini Quiz

Chịu trách nhiệm kiểm tra đầu ra của Tutor và sinh quiz an toàn.

Phần Citation Guard

- Kiểm tra citation có tồn tại không.

- Kiểm tra citation có thuộc nguồn vừa truy xuất không.

- Không cho hiển thị câu trả lời thiếu citation.

- Phát hiện citation giả.

- Có thể dùng thêm một lượt AI để kiểm tra claim có được nguồn hỗ trợ không.

Phần Mini Quiz

- Chỉ sinh quiz khi câu trả lời vượt qua Citation Guard.

- Chỉ sử dụng các đoạn nguồn đã xác thực.

- Tạo 3–4 lựa chọn và đúng một đáp án.

- Sinh giải thích kèm mã đoạn.

- Kiểm tra schema và tính hợp lệ của quiz.

File phụ trách:

src/citation_guard.py

src/quiz.py

src/prompts/quiz_prompt.py

Đầu ra:

validation = validate_citations(response, sources)

quiz = generate_quiz(response, sources)

Người 5 — Lê Tuấn Hiệp (2A202601667) — Pipeline, API và Evaluation

Chịu trách nhiệm nối các module backend và kiểm chứng chất lượng toàn hệ thống.

Tích hợp pipeline

Nối các bước:

Câu hỏi

→ Retrieval

→ Tutor

→ Citation Guard

→ Mini Quiz

→ Kết quả cuối

Viết một hàm chung:

result = run_pipeline(question)

Streamlit chỉ cần gọi hàm này, không cần chứa logic AI.

Quản lý API

- Tạo Gemini client dùng chung.

- Đọc API key từ biến môi trường.

- Xử lý timeout, rate limit và lỗi JSON.

- Thêm retry có giới hạn.

- Ghi log thời gian và số lượt gọi.

- Không để lộ API key hoặc dữ liệu nhạy cảm.

Evaluation

- Tạo Golden Set tối thiểu 20 case.

- Viết test cho từng module.

- Chạy test toàn pipeline.

- Tính decision accuracy, citation validity và quiz validity.

- Tổng hợp kết quả để đưa vào spec.md.

File phụ trách:

src/pipeline.py

src/openai_client.py

src/errors.py

eval/golden_set.json

eval/run_eval.py

tests/

Đầu ra: Pipeline chạy hoàn chỉnh và báo cáo chất lượng.

Luồng bàn giao giữa các thành viên

Người 1: Transcript → chunks có metadata

↓

Người 2: Chunks → vector index → nguồn liên quan

↓

Người 3: Câu hỏi + nguồn → quyết định + câu trả lời

↓

Người 4: Kiểm tra citation → sinh Mini Quiz

↓

Người 5: Tích hợp pipeline → chạy test → báo cáo

Interface cần chốt ngay

Người 1 bàn giao

def load_chunks() -> list[SourceChunk]:

...

Người 2 bàn giao

def retrieve(question: str, top_k: int = 4) -> list[RetrievedChunk]:

...

Người 3 bàn giao

def answer_question(

question: str,

sources: list[RetrievedChunk]

) -> TutorResponse:

...

Người 4 bàn giao

def validate_citations(

response: TutorResponse,

sources: list[RetrievedChunk]

) -> ValidationResult:

...

def generate_quiz(

response: TutorResponse,

sources: list[RetrievedChunk]

) -> Quiz:

...

Người 5 bàn giao

def run_pipeline(question: str) -> PipelineResult:

...

Thứ tự làm việc

- Người 1 và Người 5 thống nhất schema dữ liệu.

- Người 1 chuẩn bị chunks.

- Người 2 làm retrieval bằng dữ liệu chunks.

- Người 3 và Người 4 code song song bằng mock sources.

- Người 5 tạo mock output để test từng module.

- Khi các module hoàn thành, Người 5 nối pipeline.

- Cả nhóm sửa lỗi dựa trên Golden Set.

- Cuối cùng mới thay mock trong Streamlit bằng run_pipeline().

Như vậy, không ai cần phụ trách UI; Streamlit hiện tại chỉ là lớp hiển thị, còn toàn bộ công việc mới tập trung vào dữ liệu, RAG, Tutor, Quiz, API và đánh giá.